**Znak sprawy: MWK.DIZ.271.4.2023**

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Nazwa przedmiotu zamówienia**

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektów małej architektury na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni”

1. **Opis przedmiotu zamówienia**
2. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowejdla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektów małej architektury na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni” wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii dla następujących obiektów:
   1. Krzyż choleryczny;
   2. Gołębnik drewniany z Gór Pińczowskich na słupie drewnianym;
   3. Słupowa drewniana dzwonniczka przeciwburzowa z Kakonina (gm. Bieliny).
3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
   * + 1. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
       2. Wykonanie projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;
       3. Wykonanie projektu technicznego obejmującego:

* projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,
* projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,
* w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych oraz inne opracowania projektowe;
  + - 1. Wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
      2. Uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, uzgodnień, opinii technicznych a także innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi oraz pokrycie kosztów związanym z ich pozyskaniem.
      3. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę.
      4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanej dokumentacji.

1. Dokumentacja projektowa wyszczególniona w ust. 2 zostanie sporządzona w wersji papierowej w co najmniej   
   4 egzemplarzach oraz w wersji cyfrowej.
2. Wykonawca zrealizuje zamówienie na podstawie pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz Muzeum Wsi Kieleckiej – wystawionego celem załatwiania wszelkich spraw związanych z niniejszym zamówieniem,   
   w tym m.in. polegających na uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
3. **Lokalizacja docelowa posadowienia obiektów**

Obszar Parku Etnograficznego w Tokarni - wpisany jest do rejestru Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod numerem A.269 z 17.07.1995 r.

1. **Informacje o obiektach**
   * + 1. **Krzyż choleryczny** – docelowa lokalizacja na terenie sektora budownictwa terenów nadwiślańskich.Usypany ziemny wał/wzgórek/kopczyk o wymiarach 6 m x 4 m x 1 m na terenie sektora nadwiślańskiego z zamontowanym dębowym krzyżem (stylizowany na stary, zaniedbany obiekt) w centralnej części wzniesienia.

Szczegółowy opis w decyzji Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 332A/2017 z dnia 29.08.2017 r.

* + - 1. **Gołębnik drewniany z Gór Pińczowskich na słupie drewnianym** –docelowa lokalizacja na terenie Zagrody ze Ślęzan

Wysokość łączna do 4,5 m, zlokalizowany na terenie zagrody ze Ślęzan. Konstrukcja posadowiona   
w ziemi, pionowo.

Szczegółowy opis w decyzji Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 87A/2018   
z dnia 13.03.2018 r.

* + - 1. **Słupowa drewniana dzwonniczka przeciwburzowa z Kakonina (gm. Bieliny)** – docelowa lokalizacjaprzy Chałupie z Okołu**.**

Zrekonstruowanie wiejskiej dzwonniczki przeciwburzowej z Kakonina (słup drewniany o wysokości 6,20 m nad poziom terenu, graniasty, obrobiony ciesielsko, zakończony rosochatym rozwidleniem   
i dwuspadowym daszkiem gontowym. W części górnej zamontowany ruchomy dzwonek używany do rozpędzania chmur burzowych. Dzwonniczka zamontowana przy Chałupie z Okołu (sektor budownictwa świętokrzyskiego). Część dolna słupa o średnicy 30 cm wkopana w kamienisty grunt na głębokość 1,5 m).

Szczegółowy opis w decyzji Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 92A/2020   
z dnia 23.03.2020 r.

1. **Kody CPV**

CPV: 71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego;

CPV: 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

CPV: 71242000-6 – Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów.